Website JDIH

Modul 1

- Desain Frontend (10-12 Februari 23)

- User (10-12 Februari 23)

- Konten (13-15 Februari 23)

- Dokumen (16-19 Februari 23)

Modul 2

- Statistik, survey (20-22 Februari 23)

- Manajemen Website (23-25 Februari 23)